RAPPORT D’ACTIVITE

CoBox Github : github.com/hackersoft13/Cobox Site web : cobox.paulitow.fr

| Projet de système d’exploitation Moyse – Desmarets – Ilhe - Legeas |  |
| --- | --- |

1ère et 2ème itération

Table des matières

1.	Rappel	2

1.1 Besoins	2

1.2.	Contrainte	3

1.3.	Roadmap	4

2.	Avancés	5

2.1. 1ère itération – 30/11/2019 12:30	5

2.1.1. Cobox Serveur - Hardware	5

2.1.2. Cobox Serveur - Software	6

2.2.	2nd itération – 30/11/2019 19:30	8

2.2.1.	Documentation	8

2.2.2.	Base de donnée	9

2.2.3.	Cobox Serveur – Software	9

2.2.2. Indicateurs	10

# Rappel

## 1.1 Besoins

Le but du projet Cobox est de concevoir une solution de domotique pour particuliers, permettant le contrôle et la supervision de différents éléments (tout équipement pouvant être commandé par un relais) au sein d’un foyer.

Cette solution se décomposera en une centrale domotique, et X clients. Les clients étant les actionneurs / capteurs.

A ce jours les besoins concernant la centrale sont :

- Echanger des informations à ses actionneurs en mode serveur via Wifi directe (mode hotspot)

- Afficher de manière claire les mesures des différents éléments supervisés par la centrale

Et concernant la partie client :

- Echanger des informations à la centrale en mode client via Wifi directe

- Piloter les actionneurs via des GPIO*

- Acquisition de données via des capteurs (Température / humidité…)

## Contrainte

Les contraintes de ce projet ont été définies en accord avec notre client et sont susceptibles d’être modifiées avec l’évolution du présent document.

| Contraintes |  |
| --- | --- |
| CENTRALE | La centrale doit comporter un système d'exploitation linux |
|  | La centrale doit utiliser un programme développé en C pouvant dialoguer avec les différents actionneurs |
| ACTIONNEUR | L'actionneur doit être capable de dialoguer via Wifi |
|  | L'actionneur doit être capable de piloter jusqu’à 8 relais |
|  | L'actionneur doit être capable de monitorer un capteur et de transmettre sa valeur à la centrale |

## Roadmap

Ci-dessous, la Roadmap définissant les étapes cruciales de notre projet

Figure 1 : Roadmap Cobox

Nous sommes donc à l’heure de la rédaction à l’itération n°4

# Avancés

## 2.1. 3ème itération – 14/12/2019 12:30

Ci-dessous sont détaillées les avancés récentes sur notre projet

### 2.1.1. IHM Web & communication avec BDD

#### 2.1.1.1. Effectif à ce jour

Nous avons opté pour un IHM XAMPP sous distribution Ubuntu comportant :

- Un Apache2 comme serveur HTTP

- Une base de données Maria DB récupérant

- Un moteur PHP qui permet la communication BDD / Web

- Une bibliothèque Perl qui ne sera pas utile

Une page Bootstrap HTML affichera le contenu de la base de données, sous forme d’indicateurs.

#### 2.1.1.2. Prochaine étape

Les prochaines tâches à effectuer sont :

- Configuration de la base XAMPP

- Développement de la page Web

- Communication PHP fonctionnelle

### 2.1.2. Cobox Serveur – Multi clients & Pipes Nommés

Le logiciel qui se chargera de gérer les connexions des clients est en construction voici l’avancement global à la première itération.

Figure 3 : Bind port 4444

Le serveur est capable d’interagir avec l’actionneur (ESP8266) au travers de trames TCP/IP en allouant un processus fils à chaque connexion.

Figure 4 : état actuel

Création de socket

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if(sockfd < 0){ printf("[-]Error in connection.\n"); exit(1); } printf("[+]Server Socket is created.\n"); memset(&serverAddr, '\0', sizeof(serverAddr)); serverAddr.sin_family = AF_INET; serverAddr.sin_port = htons(PORT); serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("0.0.0.0"); ret = bind(sockfd, (struct sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)); if(ret < 0){ printf("[-]Error in binding.\n"); exit(1); } printf("[+]Bind to port %d\n", 4444); if(listen(sockfd, 10) == 0){ printf("[+]Listening....\n"); }else{ printf("[-]Error in binding.\n"); } while(1){ newSocket = accept(sockfd, (struct sockaddr*)&newAddr, &addr_size); if(newSocket < 0){ exit(1); } printf("Connection accepted from %s:%d\n", inet_ntoa(newAddr.sin_addr), ntohs(newAddr.sin_port)); if((childpid = fork()) == 0){

La suite du code correspond au traitement interne des données et est alimentée en temps réel via notre github commun de travail dont vous retrouvez l’url en première page.

## 4ème itération – 14/12/2019 19:30

### Documentation

Vous pouvez retrouver la MindMap du fonctionnement global de notre programme Cobox serveur ci-dessous :

Figure 5 : Synoptique de fonctionnement

### Base de donnée

La structure de base de donnée est établie comme détaillées ci-dessous :

| Id_mesure | Id_Device | Temp | hum | timestamp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 23 | 52 | 1575139370 |

Elle a été créer sur une VM Ubuntu via le système de gestion de base de données MySQL. Elle est complétée, pour des facilités d’utilisation par une instance PhpMyAdmin sur une serveur Web Apache2.

### Cobox Serveur – Software

L’itération de ce jour consiste en la mise en place d’une FIFO pour le retour des clients vers le serveur. Chaque client peut avoir accès à la FIFO.

La fifo actuelle, créée avec mkfifo, est susceptible d’être remplacée par une méthode de communication plus performante.

Utilisation de la FIFO en écriture

fd=open("fifo", O_RDWR); write(fd, trame, (sizeof(trame)+1));

Utilisation de la FIFO en lecture

fd = open("fifo", O_RDONLY ¦ O_NONBLOCK); read(fd, trame, (sizeof(trame)+1));

### 2.2.2. Indicateurs